| 密级 | 内部公开 |
| --- | --- |

鸟域道场

产品研发生产环境发版规范

（V1.0）

Nander研发团队

2023 年 9 月

文档信息

| 文档编号 |  |  |  |  |  |  | 发布版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草时间 |  | 2023-09-19 |  | 定稿时间 |  |  | 当前版本 |  | V1.0 |
| 起草人 |  | 姓名 |  | 部门 |  | 电话 | 电子邮件 |  |  |
|  |  | 商鞅 |  | 鸟域行政司 |  |  | 26089183@qq.com |  |  |
| 审阅人 |  |  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |
| 文档修改记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 修改时间 |  | 修改人 |  | 主要修改内容 |  |  | 存档版本 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目录

1 目的	4

2 适用范围	4

3 角色职责及分工	4

3.1 上线申请人	4

3.2 上线总负责人	4

3.3 上线参与人	4

4 执行流程	4

4.1 上线前方案评估	5

4.2 上线流程审批	5

4.3 上线生产部署	6

4.4 上线回归测试	6

4.5 上线产品验收	6

4.6 上线移交与复盘	7

5 紧急上线流程	7

6 附则	8

7 参考文献	8

1 目的

为了规范上线动作，明确各角色职责及分工，规避上线方案不完整、操作不规范等一系列问题，保障上线过程中生产环境稳定、提升客户满意度，特制定本规范。

2 适用范围

本规范适用于组织内所有自研产品与交付类项目的生产环境上线及客户已使用系统的升级、变更等操作。

3 角色职责及分工

3.1 上线申请人

上线申请人一般为系统开发负责人或者指定人员，负责发起上线申请。

3.2 上线总负责人

上线总负责人一般为开发负责人或者指定人员，负责在系统上线前确定并告知上线参与人以及在上线过程中总体协调相关事宜。

3.3 上线参与人

上线参与人包括项目及产品线的研发、测试、运维、产品、项目经理等相关人员。

4 执行流程

按照下图所示流程执行生产环境发版工作：

✓ 上线期间，上线参与人应参与并保障上线完成，期间受上线总负责人调遣。

✓ 上线完毕后需有邮件等形式由上线总负责人发送给相关人员确认上线完成。

4.1 上线前方案评估

| 负责角色 | 参与角色 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 开发负责人 | 项目经理 | ✓ 协调并确认上线服务器资源及人力成本预算。 ✓ 与业主沟通上线方案及时间，并获得同意。 ✓ 确保上线不影响客户使用及商务演示等。 ✓ 如需运维驻场操作，协调业主办理相关手续。 ✓ 保持与客户沟通，做好沟通工作。 |
|  | 开发负责人 | ✓ 组织上线参与人制定整体上线方案，包括：上线风险评估、风险预案、回滚机制、应急预案、监控指标、上线所需物料（各项配置、脚本、SQL和打包文件）等。 ✓ 组织上线参与人评审上线方案。 ✓ 确认上线方案及上线时间。 |
|  | 测试负责人 | ✓ 出具系统测试报告，包含但不限于功能、性能、安全等测试报告。 |
|  | 产品负责人 | ✓ 明确功能、性能、核心业务监控指标等。 ✓ 评估本次上线是否符合客户需求。 |
|  | 运维负责人 | ✓ 参与制定上线方案，包括但不限于：上线风险评估、风险预案、回滚机制、应急预案、上线所需物料（各项配置、脚本、SQL和打包文件）等。 |

4.2 上线流程审批

| 负责角色 | 参与角色 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 开发负责人 | 项目经理 | ✓ 协调上线所需资源到位，协助完成上线。 ✓ 保持与客户沟通，做好沟通工作。 ✓ 审批上线流程。 |
|  | 开发负责人 | ✓ 与项目经理进行沟通并确认线上环境操作步骤及时间。 ✓ 检查上线所需物料（各项配置、脚本、SQL和打包文件等）是否达到上线要求。 ✓ 确保上线模块符合产品需求、上线方案已评审通过。 ✓ 确保系统所需服务器、重要业务的监控指标配齐。 ✓ 审批上线流程。 |
|  | 测试负责人 | ✓ 确保上线内容在测试环境测试通过。 ✓ 审批上线流程。 |
|  | 产品负责人 | ✓ 确保上线内容在测试环境通过产品验收。 ✓ 确保业务逻辑符合客户需求。 ✓ 审批上线流程。 |
|  | 运维负责人 | ✓ 检查上线所需物料（各项配置、脚本、SQL和打包文件等）是否达到上线要求。 ✓确保上线关联操作无风险。 ✓ 审批上线流程。 |

4.3 上线生产部署

| 负责角色 | 参与角色 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 开发负责人 | 开发负责人 | ✓ 指导研发及运维人员进行上线部署。 ✓ 指导研发测试跟进上线过程中发现的问题。 |
|  | 测试负责人 | ✓ 配合巡检确保现有业务不受上线操作影响。 ✓ 发现并及时反馈问题。 ✓ 协助研发及运维解决验证问题。 |
|  | 产品负责人 | ✓ 配合巡检确保现有业务不受上线操作影响。 ✓ 发现并及时反馈问题。 ✓ 协助研发及运维解决验证问题。 |
|  | 运维负责人 | ✓ 按照上线方案执行上线。 ✓ 确保服务器、应用、服务等监控指标配齐。 ✓ 实时巡检监控各项指标并预警风险，指标监控需遵循监控规范。 ✓ 依据上线方案执行风险预案、回滚机制、应急预案等。 |

4.4 上线回归测试

| 负责角色 | 参与角色 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 开发负责人 | ✓ 跟进回归测试过程中发现的问题并及时解决。 |
|  | 测试负责人 | ✓ 回归测试核心流程。 ✓ 自动化测试验证（如有）。 ✓ 配合跟进线上问题（如有）。 ✓ 开展线上性能评估等（如有）。 |
|  | 产品负责人 | ✓ 配合巡检确保现有业务不受上线操作影响。 ✓ 发现并及时反馈问题。 ✓ 协助研发及运维解决验证问题。 |
|  | 运维负责人 | ✓ 配合跟进并解决产品、研发、测试人员反馈的问题。 |

4.5 上线产品验收

| 负责角色 | 参与角色 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理或者产品负责人 | 项目经理 | ✓ 保持与客户沟通，做好沟通工作。 |
|  | 开发负责人 | ✓ 跟进并解决产品验收反馈的问题。 |
|  | 测试负责人 | ✓ 跟进并解决产品验收反馈的问题。 |
|  | 产品负责人 | ✓ 执行线上产品验收，确保符合客户需求 ✓ 指导运营人员进行线上业务运营，保障需遵循业务运营相关流程规范。 |
|  | 运维负责人 | ✓ 跟进并解决产品验收反馈的问题。 |

4.6 上线移交与复盘

| 负责角色 | 参与角色 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理或者产品负责人 | 项目经理 | ✓ 保持与客户沟通，做好沟通工作。 ✓ 参与上线问题复盘（如有）。 |
|  | 开发负责人 | ✓ 跟进并解决运营、客户反馈的问题。 ✓ 组织上线问题复盘（如有）。 |
|  | 测试负责人 | ✓ 移交系统测试报告、避坑指南等文档，确认产品和运营已知悉相关问题，避免误操作引起损失。 ✓ 跟进并解决运营、客户反馈的问题。 ✓ 参与上线问题复盘（如有）。 |
|  | 产品负责人 | ✓ 移交产品手册给运营、客户相关人员，确认对方已接收最新版本手册。 ✓ 跟进并解决运营、客户反馈的问题。 ✓ 参与上线问题复盘（如有）。 |
|  | 运维负责人 | ✓ 跟进并解决运营、客户反馈的问题。 ✓ 参与上线问题复盘（如有）。 |

5 紧急上线流程

为满足项目特殊情况，提高解决线上问题的时效，满足紧急上线条件的可发起紧急上线。

- 紧急上线条件如下：

✓ 上线后存在严重问题影响用户使用的；

✓ 线上系统存在严重问题可能导致资损的；

✓ 线上系统存在问题可能引发用户投诉的；

✓ 业务特殊需求必须紧急改版的；

✓ 公司紧急战略部署需要升级的；

✓ 其他未列出，但符合紧急情况的。

- 上线总负责人电话通知并报备相关人员，相关人员评估方案后方可执行紧急上线操作。

- 紧急上线完成后，需同步紧急上线方案、紧急上线结论及后续跟进措施，及时补齐相关资料。

- 如上线总负责人未通知并报备相关人员，而进行紧急上线导致线上问题，需承担相应责任。

- 如相关人员知悉但因操作不规范导致线上问题，该相关人员需承担相应责任。

6 附则

- 本规范自发布之日起实施。

- 本规范由鸟域道场进行解释。

- 本文件著作权归北京鸟域花香科研室所有，用户除认真学习外不得以任何理由在未经同意的情况下擅自将文件用于其他用途。

7 参考文献

无